Upravljanje projektima sa principima investicija

Kolkvijum II -     Grupa 1

- Klasifikacija i modeli procene akcija

- Analiza osetljivosti

- Zadatak - Unosni podaci

| Stavke | Bez projekta | Projekat |
| --- | --- | --- |
| I UKUPNI PRIHODI | 0 | 459202 |
| 1. Domaća realizacija |  | 459.202 |
| 2. Izvoz |  |  |
| II UKUPNI RASHODI | 0 | 354228 |
| 1. Poslovni rashodi | 0 | 354228 |
| 1.1 Materijalni troškovi | 0 | 241270 |
| .. Sirovine (pamucno predivo) |  | 198941 |
| .. energija i fluidi (struja, voda, nafta) | 5736 |
| .. investiciono odr`avanje | 3900 |
| .. proizvodne usluge | 2600 |
| .. neproizvodne usluge | 25501 |
| .. ostali troškovi |  | 4592 |
| 1.2. Amortizacija |  | 15750 |
| 1.3. Nematerijalni tro{kovi (reklame) | 4592 |
| 1.4. Bruto lični dohoci |  | 92616 |
| 2. Ostali rashodi finansiranja |  |  |

Ekonomski vek projekta je 5 godina.

Stepen koričćena kapaciteta po godinama je sledeći:

| 1. godina | 2. godina | 3. godina | 4. godina | 5. godina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 60 | 100 | 100 | 100 |

TEHNIČKA  STRUKTURA  INVESTICIJA  I  DINAMIKA  IZGRADNJE

| Opis |  | Ukupno |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Godine |  |  | 0 | 1 |
| I Osnovna sredstva |  | 360000 | 360.000 | 0 |
| 1. Građevinski radovi |  | 230.000 | 230.000 |  |
| 2. Zemlji{te |  | 30.000 | 30.000 |  |
| 3. Oprema |  | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 3.1. Postojeca |  | 0 |  |  |
| 3.2. Nova |  | 100.000 | 100.000 |  |
| 3.3. Carina |  | 0 |  |  |
| 4. Osniva~ka ulaganja |  | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. Know how |  | 0 |  |  |
| 4.2. Obuka kadra |  | 0 |  |  |
| 4.3. Tehni~ka dokumentacija | 0 |  |  |
| II Obrtna sredstva |  | 20.400 | 20.400 | 0 |
| Ukupno (I+II) |  | 380.400 | 380.400 | 0 |

Konstrukcija finansiranja je sledeća:

- sopstvena sredstva iznose 80,3% ili 305.400 Evra

- kredit iznosi 19,7% ili 75.000 Evra. (rok otplate je 4 godine, grejs period 1 godina i kamatna stopa 3%)

Plan otplate kredita je sledeći:

| Godina |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kamate |  |  | 3691 | 2707 | 1723 | 738 | 8.859 |
| Rate |  |  | 19687 | 19687 | 19687 | 19687 | 78.750 |
| Anuiteti |  | 0 | 23379 | 22394 | 21410 | 20426 | 87.609 |

Zadatak na osnovu prezentiranih podataka je sledeći:

- Sastaviti obračun amortizacije i izračunati ostatak vrednosti projekta

- Sačiniti projekciju ekonomskog toka projekta (ostatak vrednosti projekta iznosi: 281.250, diskontna stopa iznosi 12% sa sledećim diskontnim faktorima:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,892857 | 0,797194 | 0,711780 | 0,635518 |

Porezi i doprinosi iznose po godinama:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2047 | 5299 | 10227 | 10325 | 10424 |

Akumulacija iznosi: 0

Rešenje:

1. Obračun amortizacije

| Stavke | Nabavna vrednost | Stopa amortizacije | Godišnja amortizacija | Godina veka projekta | Ispravka vrednosti | Ostatak vrednosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zemljište | 30.000 | 0% | 0 | 5 | 0 | 30.000 |
| Gradjevinski objekti | 230.000 | 3% | 6.900 | 5 | 34.500 | 195.500 |
| Nova oprema | 100.000 | 10% | 10.000 | 5 | 50.000 | 50.000 |
| UKUPNO | 360.000 | - | 16.900 | - | 84.500 | 275.500 |

Iz ove tabele vidimo da ispravka vrednosti iznosi 275.500.

Projekcija ekonomskog toka

| Korišćenje kapaciteta (%) | 30 | 60 | 100 | 100 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavke | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A Primici | 137.606 | 275.521 | 459.202 | 459202 | 740.452 |
| I UKUPNI PRIHODI | 137.606 | 275.521 | 459.202 | 459202 | 459202 |
| 1. Domaća realizacija | 137.606 | 275.521 | 459.202 | 459.202 | 459.202 |
| 2. Izvoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II OSTATAK VREDNOSTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.250 |
| 1. Osnovnih sredstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.250 |
| B Izdaci | 483.990 | 208.386 | 348.705 | 348.803 | 348.902 |
| III INVESTICIJE | 380.400 |  | 0 | 0 | 0 |
| IVZamena osnovnih sredstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V UKUPNI RASHODI | 103.590 | 208.386 | 348.705 | 348.803 | 348.902 |
| 1. materijalni troškovi | 72.381 | 144.762 | 241.270 | 241.270 | 241.270 |
| 2. brto lični dodaci | 27.785 | 55.570 | 92.616 | 92.616 | 92.616 |
| 3. nematerijalni troškovi | 1.377 | 2.755 | 4.592 | 4.592 | 4.592 |
| 4. porezi i doprinosi | 2047 | 5299 | 10227 | 10325 | 10424 |
| 5. Izdvajanje iz akumulacije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Neto primici/izdaci (A – B) | - 274.456 | 67.135 | 110.497 | 110.399 | 391.550 |

Prema ovom kriterijmu projekat je rentabilan.

Upravljanje projektima sa principima investicija

Kolkvijum II - Grupa 2

- Klasifikacija i modeli procene obveznica

- Investicioni fondovi

- Zadatak - Unosni podaci

| Stavke | Bez projekta | Projekat |
| --- | --- | --- |
| I UKUPNI PRIHODI | 0 | 459202 |
| 1. Doma}a realizacija |  | 459.202 |
| 2. Izvoz |  |  |
| II UKUPNI RASHODI | 0 | 354228 |
| 1. Poslovni rashodi | 0 | 354228 |
| 1.1 Materijalni troškovi | 0 | 241270 |
| .. Sirovine (pamucno predivo) |  | 198941 |
| .. energija i fluidi (struja, voda, nafta) | 5736 |
| .. investiciono odr`avanje | 3900 |
| .. proizvodne usluge | 2600 |
| .. neproizvodne usluge | 25501 |
| .. ostali troškovi |  | 4592 |
| 1.2. Amortizacija |  | 15750 |
| 1.3. Nematerijalni tro{kovi (reklame) | 4592 |
| 1.4. Bruto lični dohoci |  | 92616 |
| 2. Ostali rashodi finansiranja |  |  |

Ekonomski vek projekta je 5 godina.

Stepen koričćena kapaciteta po godinama je sledeći:

| 1. godina | 2. godina | 3. godina | 4. godina | 5. godina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 60 | 100 | 100 | 100 |

TEHNIČKA  STRUKTURA  INVESTICIJA  I  DINAMIKA  IZGRADNJE

| Opis |  | Ukupno |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Godine |  |  | 0 | 1 |
| I Osnovna sredstva |  | 360000 | 360.000 | 0 |
| 1. Građevinski radovi |  | 230.000 | 230.000 |  |
| 2. Zemljište |  | 30.000 | 30.000 |  |
| 3. Oprema |  | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 3.1. Postojeca |  | 0 |  |  |
| 3.2. Nova |  | 100.000 | 100.000 |  |
| 3.3. Carina |  | 0 |  |  |
| 4. Osniva~ka ulaganja |  | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. Know how |  | 0 |  |  |
| 4.2. Obuka kadra |  | 0 |  |  |
| 4.3. Tehni~ka dokumentacija | 0 |  |  |
| II Obrtna sredstva |  | 20.400 | 20.400 | 0 |
| Ukupno (I+II) |  | 380.400 | 380.400 | 0 |

Konstrukcija finansiranja je sledeća:

- sopstvena sredstva iznose 80,3% ili 305.400 Evra

- kredit iznosi 19,7% ili 75.000 Evra. (rok otplate je 4 godine, grejs period 1 godina i kamatna stopa 3%)

Plan otplate kredita je sledeći:

| Godina |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kamate |  |  | 3691 | 2707 | 1723 | 738 | 8.859 |
| Rate |  |  | 19687 | 19687 | 19687 | 19687 | 78.750 |
| Anuiteti |  | 0 | 23379 | 22394 | 21410 | 20426 | 87.609 |

Zadatak na osnovu prezentiranih podataka je sledeći:

- Sačiniti projekciju finansijskog toka projekta ako:

- ostatak vrednosti projekta iznosi: 281.250

- Porezi i doprinosi iznose po godinama:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2047 | 5299 | 10227 | 10325 | 10424 |

- Akumulacija iznosi: 0

B). a)   Neto novčani tok i diskontni faktor za stopu 12,0% po godinama iznosi:

| Godina veka projekta | Neto primici u 000 din. | Diskontni faktori uz diskontnu stopu 12.0% | NP x IIi 12,0 u 000 din. |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | -344.168 | 1,000 | -344.168 |
| 1 | 272.766 | 0,8928 | 243.525 |
| 2 | 55.554 | 0,7972 | 44.488 |
| 3 | 11.214 | 0,7118 | 7.982 |
| 4 | 11.214 | 0,6355 | 7.126 |
| Ukupno | - | - | - 41.047 |

Da bi projekat bio prihvatljiv NSV mora biti veća od 1, pošto u ovom primeru NSV je manja od 1, prema ovom pokazatelju projekat nije prihvatljiv.

Na osnovu podataka izračunati:

  - Neto sadašnju vrednost projekta

  - Period povraćaja investicionih ulaganja

Dati zaključak o prihvatljivosti projekta na bazi sprovedene analize

Rešenje

1) Projekcija finansijskog toka

| Korišćenje kapaciteta (%) | 30 | 60 | 100 | 100 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavke/Godine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A Primici | 518.006 | 275.521 | 459.202 | 459202 | 740.452 |
| I UKUPNI PRIHODI | 137.606 | 275.521 | 459.202 | 459202 | 459202 |
| 1. Domaća realizacija | 137.606 | 275.521 | 459.202 | 459.202 | 459.202 |
| 2. Izvoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II OSTATAK VREDNOSTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.250 |
| 1. Osnovnih sredstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.250 |
| III IZVORI FINANSIRANJA | 380.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Sopstveni izvori | 305.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Krediti | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B Izdaci | 483.990 | 231.765 | 371.099 | 370.213 | 369.328 |
| III INVESTICIJE | 380.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IVZamena osnovnih sredstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V UKUPNI RASHODI | 103.590 | 231.765 | 371.099 | 370.213 | 369.328 |
| 1. Materijalni troškovi | 72.381 | 144.762 | 241.270 | 241.270 | 241.270 |
| 2. Bruto lični dodaci | 27.785 | 55.570 | 92.616 | 92.616 | 92.616 |
| 3. Nematerijalni troškovi | 1.377 | 2.755 | 4.592 | 4.592 | 4.592 |
| 4. Porezi i doprinosi | 2.047 | 5.299 | 10.227 | 10.325 | 10.424 |
| 5. Izdvajanje iz akumulacije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Anuiteti | 0 | 23.379 | 22.394 | 21.410 | 20.426 |
| C Neto primici/izdaci (A – B) | 34.016 | 43.756 | 88.103 | 88.989 | 371.124 |

Prema ovom pokazatelju projekat je likvidan.

Period povraćaja investicionih ulaganja

| Godina | Ukupna ulaganja | Neto primici | Nepokriveni deo |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Godišnji iznos | Kumulativ | Godišnji iznos | Kumulativ |  |
| 1 | 380.400 | 380.400 | - | - | -380.400 |
| 2 |  | -380.400 | 272.766 | 272.766 | -107.634 |
| 3 |  | -380.400 | 55.554 | 328.320 | -52.080 |
| 4 |  | -380.400 | 11.214 | 339.534 | -40.866 |
| 5 |  | -380.400 | 11.214 | 350.748 | -29.652 |

Na osnovu ovog pokazatelja vidimo da dato preduzece svoja ulaganja nije u mogućnosti da vrati u roku od 5 godina.

# Footnotes

Vrednosti se uzimaju iz tabele tehničke strukture investicija, samo za osnovna sredstva

Vrednost se dobija kao porocenat od nabavne vrednosti

Vrednos se dobija kao proizvod godišnje amortizacije i godine veka projekta

Vrednost se dobija kao razlika nabavne vrednosti i ispravke vrednosti

Vrednosti se unose iz unosne tabele, s tim sto se kod kapaciteta d 30 % i 60% umanjuje vrednost za isti procenat

Vrednost se uzima iz unosne tabele i umanjuje se u zaisnsti od korišćenja kapaciteta

Ostatak vrednsti se unosi samo u poslednjoj godini veka projekta

Iznos ivesticija se unosi samo kod prve godine veka projekta i uzima se iz tabele tehnička struktura investicije

Vrednost se uzima iz unosne tabele

Uzima se iznos iz tabele porezi i doprinosi

Vrednosti se unose iz unosne tabele, s tim sto se kod kapaciteta d 30 % i 60% umanjuje vrednost za isti procenat

Vrednost se uzima iz unosne tabele i umanjuje se u zaisnsti od korišćenja kapaciteta

Ostatak vrednsti se unosi samo u poslednjoj godini veka projekta

Iznos izvora finansiranja mora da bude jednaka iznosu investicija, vrednost se beleži samo za prvu godinu

Iznos investicija se unosi samo kod prve godine veka projekta i uzima se iz tabele tehnička struktura investicije

Vrednost se uzima iz unosne tabele

Uzima se iznos iz tabele porezi i doprinosi

Uzima se vrednost iz tabele tehničke strukture